|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРАФИК | | | | | | |
| производства ямочного ремонта по муниципальному району Баймакский район Республики Башкортостан на 2020 г. | | | | | | |
| Наименование дорог | Потребность в ямочном ремонте (м2) | 12.05-18.05 | 20.05-26.05 | 27.05-31.05 | 01.06-06.06 | 07.06-13.06 |
| г. Баймак |  |  |  |  |  |  |
| пр. С.Юлаева | 1300,00 | + |  |  |  |  |
| ул. Алибаева | + |  |  |  |  |
| ул. М.Горького | + |  |  |  |  |
| ул. Ленина | + |  |  |  |  |
| ул. Юбилейная |  | + |  |  |  |
| ул. Б.Валида |  | + |  |  |  |
| ул. Сосновая |  | + |  |  |  |
| ул. Лесная |  | + |  |  |  |
| ул. Есенина |  |  | + |  |  |
| ул. Мира |  |  | + |  |  |
| ул. Чекмарева |  |  | + |  |  |
| ул. Азанова |  |  | + |  |  |
| ул. Куйбышева |  |  |  | + |  |
| ул. Стахановская |  |  |  | + |  |
| ул. Гвардейская |  |  |  | + |  |
| ул. Белова |  |  |  | + |  |
| ул. К.Маркса |  |  |  |  | + |
| ул. В.Копылова |  |  |  |  | + |
| ул. Блюхера |  |  |  |  | + |
| ул. Крестьянская |  |  |  |  | + |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Возможны изменения графика в связи с неблагоприятными погодными условиями | | | | | | |